浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 夏安螺                               填表日期：2022年5月2日

| 立项 信息 | 项目名称 | 景区票务系统设计开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 台州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2021年6月26日 至2022年6月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江起航软件科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 夏安螺 | 讲师 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 系统开发 |  |
|  |  | 罗鹏 |  |  |  |  |  |  |  | 系统实施 |  |
|  |  | 夏安静 |  |  |  |  |  |  |  | 测试 |  |
|  |  | 张柳娜 |  |  |  |  |  |  |  | 调研 |  |
|  | 经费总额 | 10 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 10 万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2.5 万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 4 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 0.15 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.2 万元 | 通信费 |  | 0.15 万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  |  |  | 3 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 10万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 6.103019万元 |
|  | 阶段性成果 | 软件需求说明书、软件设计说明书、软件开发进度说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.348942 万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 1.5 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.2 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  |  | 3 万元 |  | 通信费 |  | 0.054077 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 景区票务系统上线运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 未结清 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2021.10.26 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江起航软件科技有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 林觉鑫、陈奇杰、林峰、戴以兵、裴志、张宗飞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 课题研究成果与原订合同一致，系统正常运行，同意结题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。