- 台州市建设工程

招 标 文 件

招标项目：台州职业技术学院食堂场地平整工程

招 标 人： 台州高等教育园区后勤服务有限公司（盖章）

联 系 人：    何老师

联系电话： 0576-88665188

2017 年  11 月 6日

# 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 台州职业技术学院食堂场地平整工程 |
| 2 | 建设地点 | 台州职业技术学院校园内 |
| 3 | 建设规模 | 预算20万元 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 工期要求 | 不超过8日历天 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 招标范围 | 施工总承包招标 |
| 9 | 资金来源 | 自筹 |
| 10 | 投标人要求 | 建筑工程施工资质三级及以上。 |
| 11 | 项目负责人要求 |  |
| 12 | 报价方式 | 总价报价 |
| 13 | 投标报价要求 | 不超过附件报价单内上限单价 |
| 14 | 投标担保要求 | - 投标保证金壹万元整。2、未中标单位当场返还。 |
| 15 | 投标文件份数 | 正本一份、副本二份。 |
| 16 | 投标文件 密封及装订 | 投标文件必须密封并加盖公章。 |
| 17 | 投标文件提交地点与开标地点 | 台州职业技术学院行政楼218房间 |
| 18 | 提交投标文件截止时间与开标时间 | 2017 年 11月 13日 14时00分； |
| 19 | 投标文件递交 要求 | 1、《企业营业执照》及《建筑业企业资质证书》复印件并加盖公司原章； 2、投标人法定代表人授权委托书和委托代理人身份证，确认身份后签名报到，以证明其出席开标会议。 以上两项与商务标分开。 3、投标书（密封盖章） |
| 20 | 开标顺序 | 先进行对施工资质审查，再开商务标。 |
| 21 | 评标办法 | 直接开商务标。 |
| 22 | 工程担保 | 履约担保金额为 1.5 万元 |

投标须知

一、开标

1、招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第18项所规定的地点公开举行开标会议。

2、开标会议由招标人组织并主持。

3、开标顺序详见本须知前附表第20项。

4、开标前，招标人将说明相关事项，待投标人确认无异议后再开标。

二、投标文件公布

由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

三、评标会议：

1、评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

2、如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标或者进入竞争性议标。

四、评标办法：

1、开标前各家上交投标保证金。

2、确定有效报价：当众依次公布各家报价，如超过限价的作废标处理，在限价范围内的投标企业的进入下一个程序。

3、中标价：在有效报价内取最次低价报价作为中标价。

五、本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

附件：

1、投标承诺书

2、报价单

3、法人委托书样张

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加

（招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

| 台州职业技术学院食堂场地平整工程报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积：350㎡ （按实结算） |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 上限单价 | 总价 |
| （一） | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾外运（必须采用20立方米的工程车，含挖机） | 车 | 40 |  | 1000 |  |
| 2 | 挖土、就地堆土（必须用200挖机） | 立方米 | 1000 |  | 25 |  |
| 3 | 土方就地回填 | 立方米 | 800 |  | 25 |  |
| 4 | 场地平整（必须用200挖机） | 每小时 | 70 |  | 270 |  |
| 5 | 塘渣回填（平整压实） | 立方米 | 800 |  | 85 |  |
| 6 | 风炮凿基础 | 台班 （8小时） | 4 |  | 850 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| （二） | 税 金 |  |  |  | 12% |  |
| （三） | 总造价 |  |  |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |  |  |

说明：工程按实结算，综合单价指除了税金以外其他一切费用均含在内。

投标人（盖章）

年   月   日

投 标 承 诺 书

根据你方提供的台州职业技术学院食堂场地平整（工程项目名称）招标文件，经研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、愿以总报价        元，大写：

承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、按照你方的要求，在规定的时间内竣工并移交整个工程。

3、工程质量等级合格。

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：

年   月   日