附件2

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人(签名)：                              填表日期：2017年4月16日

| 立项 信息 | 项目名称 | 面向橡胶异形件MES的关键技术研究与应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技计划公益性技术应用研究项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 201406至201612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 台州学院、浙江起航软件科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 许益成 | 副教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 总体方案设计 |  |
|  |  | 陈丽婷 | 副教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 系统建模 |  |
|  |  | 胡永良 | 副教授 |  |  |  | 台州学院 |  |  | APS算法 |  |
|  |  | 章美仁 | 副教授 |  |  |  | 台州学院 |  |  | 全流程追溯管理 |  |
|  |  | 张德发 | 教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | APS算法 |  |
|  |  | 夏安螺 | 讲师 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 系统开发 |  |
|  | 经费总额 | 30万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 15万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 15万 学校配套 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1.2万元 | 材料费 |  | 7万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 3万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3.3万元 | 会议费 |  | 0.7万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 1万元 | 劳务费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 6万元 | 专家咨询费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 1万元 | 激励费 |  | 0.8万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 30 万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 26.42682万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 1.529万元 |  | 材料费 |  | 6.68701万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 3万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.98633万元 |  | 会议费 |  | 0.7万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 1万元 |  | 劳务费 |  | 1.92万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 5.08608万元 |  | 专家咨询费 |  | 1.4584万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 1.26元 |  | 激励费 |  | 0.8万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1.学术论文 [1] Yicheng Xu,Wenan Tan.The Modeling and Simulation of Flow Shop Scheduling Problem Based on Adaptive Genetic Algorithm[J].Iberian Journal of Information Systems and Technologies. 2016,3(17).(EI: 20162802573693) [2] Yicheng Xu,Wenan Tan. Research on multi-objective job shop scheduling based on ant colony algorithm[J].The BioTechnology.2015,17(10). [3] Yicheng Xu,Wenan Tan.Solution to Vehicle Scheduling Optimization Issue Based on Multi-Objective Genetic Algorithm[J]. International Journal of u- and e- Service, Science and Technology.2017. 2．实用新型及软件著作权 [1]许益成.一种硫化机监控控制系统(ZL 2015 2 0932019.X) [2]许益成.橡胶生产优化调度系统软件V1.0(2016SR341832) [3]许益成.起航橡胶制品企业ERP系统V1.0(2012SR007607) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费使用基本合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 20170115 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 台州市科技局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 陆培华、俞建华、郭文平、许启宏、王善福 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 2017年1月5日，受浙江省科技厅委托，台州市科技局主持召开了由台州职业技术学院承担的浙江省公益技术研究社会发展项目“面向橡胶异形件MES的关键技术研究与应用”（项目编号：2014C33074）验收会。验收组听取了项目实施、技术总结等报告，审阅了相关资料，经质询讨论，形成验收意见如下： 1. 提供验收的资料基本齐全、规范，符合验收要求。 2. 项目针对橡胶异形件硫化的生产工艺与过程开展了系列研究。设计了集成式硫化机监控系统，实现了硫化过程数据采集、数据监控与数据分析；提出基于变周期滚动窗口技术及蚁群算法的硫化车间动态调度算法，以及基于自适应遗传算法的硫化车间多目标作业车间调度算法；设计出可供选择的交货期优先、客户等级优先、最少换模优先的生产调度优化系统，实现了橡胶异形件产品的全流程可追溯生产管理。项目实施过程发表学术论文3篇，获得实用新型专利1项，软件著作权2项。 3. 项目产品经浙江省质量检测科学研究院的检测，所测指标符合项目合同书要求。经用户使用，反映良好。 4．项目总投入30万元，其中省级科技经费补助15万元，主要用于购买软件中间件、软件测试、知识产权申请等。经费使用基本合理。 验收结论：基本合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。