浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 朱成兵                          填表日期：2024 年 09月 17 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 自动喷涂油脂机研究与开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 台州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2023年6月至2024年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 朱成兵 | 副教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 机械设计 |  |
|  |  | 马金河 | 教授 |  |  |  | 台州职业技术学院退休 |  |  | 设备研发试制 |  |
|  |  | 程子瑜 | 高级技师 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 零件加工与装配 |  |
|  |  | 黄万友 | 讲 师 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 机械设计 |  |
|  |  | 王 芊 | 实验师 |  |  |  | 台州职业技术学院退休 |  |  | 零件加工与装配 |  |
|  | 经费总额 | 10 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 企业5万元、创新券5万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.1万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 9.65万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 税费 |  | 0.05万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 5 万元 |  |  | 未拨入 | 5 万元 |  | 实际经费使用总额 | 3.9948万元 |
|  | 阶段性成果 | 自动喷涂油脂机设计图纸、自动喷涂油脂机样机、专利授权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.0398万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 3.83万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.1250万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 自动喷涂油脂机设计图纸、自动喷涂油脂机样机、专利授权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费到位5万元，经费使用3.9948万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2024年3月 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 台州市冠丰自动化设备有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 吴鹏炯、陈亦华、李海新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。