浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  李志伟                            填表日期：2024 年8月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 一种节材型高强度实心电梯应急制动系统技术开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 汽车学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2023.7.20至2023.11.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江机电职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 李志伟 | 讲师 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 系统设计 |  |
|  |  | 金希计 | 实验师 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 设计说明书撰写 |  |
|  |  | 何源 | 助教 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 结构设计 |  |
|  |  | 江接根 | 实验师 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 验证 |  |
|  |  | 樊晓力 | 讲师 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 文献调研 |  |
|  | 经费总额 | 5 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 横向到账经费5万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.1万元 | 激励费 |  | 2.875万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 5万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 3万元 |
|  | 阶段性成果 | 1.设计说明书 2.研究报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.1万元 |  | 外协费拨出（激励费） |  | 2.875万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1.设计说明书 2.研究报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2023.11.30 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  |
|  | 验收组成员 | 徐君、杨敏、常亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 该项目设计开发的“电梯应急制动方法、系统、装置及介质”，达到了合同规定设计的设计开发要求，满足了企业的需求。方案中的液压缸和膨胀装置识别信号快速动作，驱动机械执行机构将电梯特定导轨按设计动作伸张，从而使得电梯轿厢的轨道收紧，使电梯轿厢所受摩擦力逐渐变大，最终实现制动功能；方案能够实现轿厢的减速、夹紧和制停，且安全性更高，可广泛应用于电梯控制技术领域。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。