浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  张立欣                            填表日期： 2022年3月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 32T钢丝绳电动葫芦机械总装设计开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温岭市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2021年6月至2021年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江沃达起重机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 张立欣 | 高工 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 总体方案设计 |  |
|  |  | 张辉 | 讲师 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 起吊及减速箱方案设计 |  |
|  |  | 黄万友 | 讲师 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 卷筒、吊钩方案设计 |  |
|  | 经费总额 | 4万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 2万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 企业自筹2万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 3.72万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.08万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 4万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 4万元 |
|  | 阶段性成果 | 设计完成了主起升结构设计，已确定了减速机构的最合理减速比。计算确定了驱动电机的最大功率等参数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0．2万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 3.72万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.08万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 总体设计合理、新颖，采用8/2倍率钢丝绳起吊，消除了现有产品起吊时间较长，安全系数过低等缺陷，满足了厂家设计要求，填补了小跨度中等载荷钢丝绳起重装置的国内外空白。满足与厂家约定的技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 实际已用4万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2021年8月29日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江沃达起重机械有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 陈金辉、王宏举 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 达到合同设计要求，结题成果与合同预期一致，同意结题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。